機構級量化交易平台
系統架構設計文件

Enterprise-Grade Quant Trading Platform
Software Architecture Document（SAD）

文件版本：v0.1 Draft
文件日期：2026-07-05
適用對象：產品、量化研究、策略工程、交易、風控、SRE / 平台工程團隊

核心原則：Research 與 Execution 解耦；策略先驗證，再發布；風控與可觀測性內建。

# 0 文件管制資訊

| 欄位 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件名稱 | 機構級量化交易平台系統架構設計文件 |
| 文件類型 | Software Architecture Document（SAD） |
| 文件版本 | v0.1 Draft |
| 文件日期 | 2026-07-05 |
| 文件目的 | 定義量化交易平台的分層架構、模組職責、資料流、策略生命週期、風控治理與落地開發方式。 |
| 適用範圍 | 研究回測、策略治理、盤中執行、風控合規、監控營運與平台基礎能力。 |
| 不包含範圍 | 不定義特定券商 API 實作細節、不提供投資建議、不保證策略績效。 |

## 0.1 版本紀錄

| 版本 | 日期 | 作者 / 角色 | 變更摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1 | 2026-07-05 | 產品 / 架構草案 | 建立量化交易平台架構初版，明確區分 Research Platform、Execution Platform、Risk / Compliance 與 Monitoring。 |

## 0.2 目錄

1. 文件目的與設計邊界

2. 架構總覽

3. 平台分層與模組職責

4. 策略生命週期與資料流

5. 回測、評估與發布治理

6. 風控、合規與交易執行

7. 監控營運與可觀測性

8. 非功能性需求（NFR）

9. 大廠開發治理與落地路線圖

10. 附錄：名詞與設計口訣

# 1 文件目的與設計邊界

本文件將「機構級量化交易平台」拆解為資料平台、研究驗證平台、策略治理發布、執行平台、風控合規、監控營運與基礎平台能力七個核心面向。目的不是把所有元件塞進同一個交易服務，而是把研究、驗證、發布、執行與觀測拆開，讓團隊可以用可治理、可審核、可擴充的方式開發。

結論先行：FinLab 應定位在 Research & Validation Platform，用於日線級別 Alpha 研究、策略回測與績效評估；它不應直接接 Tick，也不應直接對接 Broker API 下單。

## 1.1 核心設計問題

如何避免把 Alpha 研究、盤中下單、風控、監控全部混在同一支策略程式裡。

如何讓日線策略也可以接到盤中 Tick / Order Book 執行，而不破壞研究邏輯。

如何讓策略從 Notebook 走到正式交易時，經過版本控管、回測驗證、紙上交易、審核與回滾。

如何將風控、合規、稽核與可觀測性設計成平台內建能力，而不是事後補丁。

## 1.2 設計邊界

| 項目 | 本文件納入 | 本文件不納入 |
| --- | --- | --- |
| 資料 | Daily OHLC、財報、籌碼、Tick、Order Book、新聞與另類資料的分層與流向 | 特定資料商合約、實際資料授權價格 |
| 研究 | FinLab / VectorBT / Notebook 的角色、回測與績效評估 | 單一策略的投資邏輯保證 |
| 執行 | Signal Runtime、OMS、EMS、Broker Gateway、Pre-Trade Risk | 特定券商 API 的程式碼細節 |
| 治理 | Strategy Registry、Approval Workflow、Release、Rollback、Audit Trail | 公司內部實際簽核權限表 |
| 監控 | PnL、Slippage、TCA、Strategy Health、Logs / Metrics / Traces | 具體 Grafana Dashboard 版面設計 |

# 2 架構總覽

圖 1 為本平台的高階架構。整體設計以資料平台作為共同底座，左側承接研究與驗證，右側承接盤中執行；策略必須先通過治理與發布流程，再進入正式交易鏈路。

圖 1：機構級量化交易平台高階架構圖

## 2.1 平台分界原則

| 平台 | 回答的問題 | 代表模組 | 主要輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Data Platform | 資料從哪裡來、如何清洗、如何保存、如何供應研究與執行。 | ETL、Stream Processing、Data Lake、Feature Store | 可重現、可追蹤、可服務化的資料集與特徵 |
| Research & Validation Platform | 什麼策略可能有 Alpha？歷史回測是否可靠？ | FinLab、VectorBT、Backtest、Walk-Forward、Performance Eval | Strategy Definition / Alpha Signal / Research Report |
| Strategy Governance & Release | 策略能不能發布？版本、參數、審核、回滾如何控管？ | Strategy Registry、Parameter Store、Approval Workflow、Paper Trading | Approved Strategy Package |
| Execution Platform | 盤中怎麼根據核准策略產生訂單並送出？ | Live Feature Engine、Signal Runtime、OMS、EMS、Broker Gateway | Order、Fill、Execution Report |
| Risk / Portfolio / Compliance | 能不能買、買多少、是否違反限制與合規要求？ | Pre-Trade Risk、Position Service、Exposure Limit、Audit Trail | Risk Decision / Block / Approval / Audit Log |
| Monitoring & Operations | 策略與交易是否健康？異常如何告警與追查？ | PnL、TCA、Logs、Metrics、Traces、Alerting | Dashboard、Alert、Incident Report |

# 3 平台分層與模組職責

## 3.1 Data Platform 資料平台

Data Platform 是所有研究與交易的共同底座。它同時處理歷史資料與即時資料，但兩者的用途不同：歷史資料主要支援研究、回測、模型訓練與績效分析；即時資料主要支援盤中訊號計算、風控檢查與執行演算法。

| 資料域 | 資料類型 | 用途 | 注意事項 |
| --- | --- | --- | --- |
| 歷史資料域 | Daily OHLC、成交量、財報、籌碼、新聞、另類資料 | Alpha 研究、策略回測、績效分析、Portfolio Optimization | 需要版本化與時間點一致性，避免 look-ahead bias。 |
| 即時資料域 | Tick Stream、Order Book、Quote、Broker Market Data | Live Feature、Execution、Pre-Trade Risk、Slippage 控制 | 需要低延遲、可重播、可補償；與研究資料分流。 |
| 處理與儲存 | Batch ETL、Stream Processing、Kafka / Redpanda、Data Lake、Feature Store | 統一資料品質、特徵服務、研究與執行共用 | Metadata Catalog 必須記錄來源、時間、欄位定義與版本。 |

## 3.2 Research & Validation Platform 研究與驗證平台

Research & Validation Platform 負責從想法到策略定義的完整研究流程。FinLab 的角色位於此層，適合日線級別的資料擷取、因子研究、回測與績效評估。它產出的不是可直接送單的 Order，而是可被治理與發布流程接收的 Strategy Definition 或 Alpha Signal。

| 模組 | 職責 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Research Notebook | 研究員進行假說驗證、資料探索、特徵測試。 | 歷史資料、因子資料、研究假設 | 研究筆記、實驗結果 |
| FinLab / VectorBT | 執行日線或 Bar 級別回測與策略績效分析。 | Daily OHLC、財報、籌碼、因子 | Backtest Result、Signal Table |
| Alpha Discovery | 尋找有預測力的因子或組合規則。 | 因子庫、標的池、績效目標 | 候選策略、因子報告 |
| Strategy Backtest | 模擬歷史交易結果，評估收益、風險與穩定性。 | 策略規則、歷史資料、交易成本假設 | Sharpe、Drawdown、Turnover、Win Rate |
| Walk-Forward Test | 用滾動視窗驗證策略是否具備時間穩健性。 | 訓練期 / 驗證期設定 | Out-of-Sample Report |
| Performance Evaluation | 統一策略績效指標、歸因與風險分析。 | Backtest Result | Performance Report |
| Strategy Registry | 保存策略定義、版本、參數與依賴資料。 | 策略程式、參數、回測報告 | 可發布的 Strategy Package |

## 3.3 Strategy Governance & Release 策略治理與發布

策略治理層是研究與正式交易之間的閘門。任何策略從 Notebook 或回測框架產出後，都不能直接接上 Broker API，而必須通過版本控管、參數固化、回測報告、紙上交易、風控審核與發布流程。

| 治理項目 | 目的 | 最低要求 |
| --- | --- | --- |
| Strategy Definition | 將策略邏輯從 Notebook 轉成可執行、可審核的規格。 | 標的池、進出場條件、再平衡頻率、資金配置、停損停利、依賴資料。 |
| Parameter Store | 管理策略參數，避免正式環境手動改值失控。 | 版本號、環境別、變更紀錄、審核人。 |
| Approval Workflow | 確保策略發布前經過研究、風控與交易負責人確認。 | 回測報告、風險報告、交易成本假設、例外條件。 |
| Paper Trading | 在不送真實訂單的情況下驗證訊號與交易流程。 | 至少覆蓋主要交易時段、異常行情、資料延遲與 API 失敗情境。 |
| Versioning / Release | 將策略以版本化套件發布到執行環境。 | Immutable artifact、release note、rollback plan。 |
| Rollback | 策略異常時可快速回復到上一穩定版本。 | 明確的停用條件、回滾權限與事件紀錄。 |

## 3.4 Execution Platform 執行平台

Execution Platform 的任務不是重新發明 Alpha，而是把已核准的策略訊號轉成真實可執行的交易行為。日線策略可以只告訴系統「今天買什麼、目標權重多少」，但執行平台必須決定「何時買、掛什麼價格、分幾筆、是否要改用 VWAP / TWAP / POV」。

| 模組 | 職責 | 輸入 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| Live Feature Engine | 從 Tick、Quote、Order Book 計算即時特徵。 | Live Market Data | VWAP、Spread、Liquidity、Imbalance |
| Signal Runtime | 載入核准策略，根據盤中資料產生交易意圖。 | Approved Strategy、Live Features | Intent / Target Position / Signal Event |
| Pre-Trade Risk | 送單前檢查資金、部位、曝險、黑名單與交易限制。 | Order Intent、Position、Risk Rules | Pass / Block / Reduce / Escalate |
| OMS | 管理訂單生命週期。 | Risk-approved Order | New / Amend / Cancel / Filled / Rejected |
| EMS | 執行演算法與成交最佳化。 | Parent Order、Market Conditions | Child Orders、Execution Plan |
| Broker Gateway | 封裝券商 API，隔離券商差異。 | Orders、Cancel Request、Query | Broker Ack、Fill、Error |
| Exchange / Broker API | 實際連接交易所或券商系統。 | API Request | 成交、回報、錯誤訊息 |

## 3.5 Risk / Portfolio / Compliance 風控與組合管理

風控與組合管理不是交易流程的旁路，而是正式交易鏈路中的同步檢查點。它需要在策略發出交易意圖後、OMS 送單前進行 Pre-Trade Risk；成交後也需要更新部位、曝險與稽核紀錄。

| 模組 | 職責 | 典型檢查 |
| --- | --- | --- |
| Portfolio Engine | 計算目標組合、實際組合與再平衡差距。 | 權重上限、集中度、換手率、現金水位。 |
| Position Service | 維護即時部位、成本、可用庫存與持倉狀態。 | 庫存不足、重複下單、部位不同步。 |
| Exposure Limit | 限制單一標的、產業、策略、帳戶或整體曝險。 | Max Position、Sector Limit、Gross / Net Exposure。 |
| Compliance Rules | 執行交易限制、黑名單、內規與合規邏輯。 | 禁買清單、冷卻期、交易時段限制。 |
| Audit Trail | 保存策略決策、風控判斷、訂單與人為操作紀錄。 | 誰在何時改了什麼、為什麼改、是否經過核准。 |
| Order Limits | 限制單筆與總量訂單。 | 單筆張數、價格偏離、頻率限制、金額上限。 |

## 3.6 Monitoring & Operations 監控與營運平台

監控營運層用來回答三件事：策略有沒有正常、交易有沒有異常、系統有沒有健康。它必須同時觀測研究平台、執行平台、風控平台與券商回報，並具備告警、追蹤、復盤與報表能力。

| 監控類別 | 指標範例 | 使用者 |
| --- | --- | --- |
| PnL / Portfolio | Realized / Unrealized PnL、Daily Return、Drawdown、Exposure | 交易員、PM、風控 |
| Execution Quality | Slippage、Fill Rate、Market Impact、TCA、Rejected Order Ratio | 交易員、策略工程師 |
| Strategy Health | Signal Count、Position Drift、Strategy Latency、Data Freshness | 研究員、策略工程師 |
| System Observability | Logs、Metrics、Traces、CPU / Memory、Kafka Lag、API Error Rate | SRE、平台工程師 |
| Incident Response | 資料中斷、券商 API 異常、策略失控、風控阻擋 | SRE、交易員、風控 |
| Reporting | 日報、週報、交易復盤、合規報表、策略績效報告 | PM、主管、合規 |

## 3.7 Platform Foundation 基礎平台能力

基礎平台能力是支撐所有上層服務的工程底座。若平台要走向大廠等級，不能只靠單機 Notebook 與排程腳本，而要具備可部署、可回滾、可觀測、可審計、可擴充的工程能力。

| 能力 | 用途 | 落地建議 |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes / Compute | 統一部署研究服務、資料服務、策略服務與監控服務。 | 先從 Docker Compose / VM 起步，逐步遷移至 Kubernetes。 |
| CI/CD | 自動測試、建置、部署、回滾。 | 策略套件與平台服務分開 pipeline。 |
| Artifact / Model Registry | 保存策略程式、模型、特徵版本與發布包。 | 每個 production artifact 必須 immutable。 |
| IAM / RBAC | 控制研究員、交易員、風控、SRE 權限。 | 高風險操作需審核與記錄。 |
| Secrets Management | 保存券商金鑰、資料庫密碼、API token。 | 不得寫死在 Notebook 或 Git。 |
| Observability | 提供 logs、metrics、traces 與告警。 | 統一 trace id 串起 signal、order、fill。 |
| Backup / DR | 保護資料、策略與交易紀錄。 | 定期備份與演練還原。 |
| Security & Governance | 稽核、弱點管理、合規控制。 | 策略發布與手動干預必須可追溯。 |

# 4 策略生命週期與資料流

平台需要支援一條完整的策略生命週期，從研究假說開始，到歷史回測、樣本外驗證、紙上交易、正式發布、盤中執行、成交後分析與退役。這條生命週期是機構級平台和個人腳本最大的差別。

| 階段 | 主要活動 | 責任平台 | 通過條件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Idea | 提出策略假說，例如外資買超、營收成長、均線突破。 | Research | 假說可被資料驗證。 |
| 2. Research | 用歷史資料、FinLab / VectorBT / Notebook 建立策略。 | Research | 產出可重現研究結果。 |
| 3. Backtest | 回測收益、風險、交易成本與穩健性。 | Research / Validation | 績效與風險達到門檻。 |
| 4. Walk-Forward | 用滾動視窗驗證樣本外表現。 | Research / Validation | 避免只在單一歷史區間有效。 |
| 5. Governance | 固化策略定義、參數、版本與審核。 | Strategy Governance | 完成核准流程。 |
| 6. Paper Trading | 用即時資料模擬，不送真實訂單。 | Governance / Execution | 訊號、風控、訂單流程正常。 |
| 7. Production | 正式接入 OMS / EMS / Broker Gateway。 | Execution / Risk | 風控通過，交易正常。 |
| 8. Monitoring | 監控 PnL、Slippage、系統健康與異常。 | Monitoring | 異常可告警、可追蹤、可回滾。 |
| 9. Review / Retire | 定期檢討策略衰退、關閉或更新。 | Research / PM / Risk | 保留、調整或退役決策。 |

## 4.1 資料流設計

資料流需同時滿足研究的可重現性與執行的低延遲。歷史資料與即時資料可以共享資料治理規範，但不應用同一條物理處理鏈路，否則容易造成研究結果無法重現，或正式交易延遲過高。

| 資料流 | 來源 | 處理方式 | 消費者 |
| --- | --- | --- | --- |
| Historical Research Flow | 日線、財報、籌碼、新聞 | Batch ETL → Data Lake → Feature Store | Research Notebook、Backtesting、Performance Eval |
| Live Execution Flow | Tick、Quote、Order Book、Broker Market Data | Streaming → Kafka / Redpanda → Live Feature Engine | Signal Runtime、Risk、OMS / EMS |
| Post-Trade Flow | Order、Fill、Position、PnL | Broker 回報 → Event Store → Data Lake | TCA、PnL Dashboard、Audit Trail、Research Feedback |
| Governance Flow | Strategy Package、Parameter、Approval Log | Registry → Release → Runtime Loader | Execution Platform、Risk、Monitoring |

# 5 回測、評估與發布治理

回測不只是一個函式，而是一套研究驗證流程。對日線 Alpha 而言，回測屬於 Research & Validation Platform；對盤中下單演算法而言，另有 Execution Backtest 或 Market Replay，用來驗證成交品質與滑價，而不是驗證 Alpha 本身。

## 5.1 兩種回測的分界

| 回測類型 | 所屬平台 | 回答的問題 | 資料粒度 | 典型工具 / 模組 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strategy Backtest | Research & Validation Platform | 這個 Alpha 是否有效？長期收益 / 風險是否合理？ | 日線、週線、分鐘 K、財報、籌碼 | FinLab、VectorBT、Backtrader、自研 Backtester |
| Execution Backtest / Market Replay | Execution Platform / Simulation | 同一個交易意圖，用哪種執行方式滑價較低、成交率較高？ | Tick、Quote、Order Book、逐筆成交 | Tick Replay、Order Book Simulator、OMS / EMS Simulator |

## 5.2 FinLab 的正式定位

FinLab 的定位是 Alpha Research / Strategy Backtest，而不是 Production Execution。它擅長處理日線與基本面、籌碼、財報等資料，適合用來找出「哪些標的值得買、何時產生買賣訊號、歷史績效如何」。

| 項目 | FinLab 適合 | FinLab 不應承擔 |
| --- | --- | --- |
| 資料頻率 | Daily OHLC、財報、籌碼、月營收等 EOD / Fundamental 資料。 | Tick-by-Tick 成交、Order Book 深度、盤中低延遲行情。 |
| 策略型態 | 選股、因子、日線再平衡、基本面與籌碼策略。 | 高頻交易、Market Making、微結構策略。 |
| 輸出 | Signal、Position Target、Strategy Definition、Backtest Report。 | Order、Cancel、Replace、Fill Handling。 |
| 系統角色 | 研究與驗證平台的一個工具或 provider。 | OMS / EMS / Broker Gateway。 |

## 5.3 策略發布標準

策略從 Research 進入 Production 前，至少要滿足以下發布標準。這些標準不是為了增加流程，而是為了讓正式交易可以被審核、追蹤與回滾。

策略定義可重現：包含標的池、資料來源、進出場條件、再平衡頻率、資金配置與交易成本假設。

回測報告完整：至少包含年化報酬、Sharpe、Sortino、Max Drawdown、Turnover、交易次數、勝率、單月 / 單年表現。

樣本外驗證通過：包含 Walk-Forward Test 或明確的訓練 / 驗證 / 測試切分。

紙上交易通過：在接近正式環境的資料流、風控與 OMS / EMS 流程中運作正常。

風控審核完成：風險限制、曝險、單筆下單限制、停用條件與例外流程明確。

發布與回滾可操作：策略套件、參數、版本、審核紀錄、停用機制與 rollback plan 均可追蹤。

# 6 風控、合規與交易執行

正式交易流程必須把研究訊號轉換成交易意圖，再通過風控檢查，最後才交給 OMS / EMS / Broker Gateway。這裡的重點是：策略可以產生「我要買」，但不能直接送出「真實訂單」。

## 6.1 日線策略接盤中執行範例

| 步驟 | 輸入 | 處理 | 輸出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 研究訊號 | FinLab 產生日線買進訊號：2330 目標權重 10%。 | Strategy Registry 保存策略版本與參數。 | Approved Strategy Package。 |
| 2. 盤中載入 | Approved Strategy + 當日帳戶部位。 | Signal Runtime 計算 target position 與需交易數量。 | Order Intent。 |
| 3. 即時特徵 | Tick、Quote、Order Book。 | Live Feature Engine 計算 Spread、VWAP、Liquidity、Imbalance。 | Execution Features。 |
| 4. 風控檢查 | Order Intent + Position + Risk Rules。 | 檢查曝險、單筆限制、價格偏離、資金可用性。 | Pass / Block / Reduce。 |
| 5. 執行演算法 | Risk-approved Order + Execution Features。 | EMS 選擇 Market / Limit / VWAP / TWAP / POV 等執行方式。 | Child Orders。 |
| 6. 券商送單 | Child Orders。 | Broker Gateway 封裝券商 API。 | Ack、Fill、Reject。 |
| 7. 交易後分析 | Order / Fill / Market Data。 | 計算 Slippage、TCA、PnL、異常事件。 | Post-Trade Report。 |

## 6.2 風控控制點

| 控制點 | 時間點 | 控制內容 | 失敗處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pre-Trade Risk | 送單前 | 單筆金額、價格偏離、曝險、庫存、資金、合規清單。 | Block / Reduce / Escalate。 |
| In-Trade Risk | 執行中 | 成交率異常、滑價過大、API 失敗、行情中斷。 | 暫停策略、取消未成交單、切換手動模式。 |
| Post-Trade Risk | 成交後 | 部位偏離、PnL 異常、策略漂移、報表稽核。 | 產生 Incident、策略降級或退役。 |
| Manual Override | 緊急時 | 人工停用策略、取消訂單、凍結帳戶。 | 權限控管、操作原因、Audit Trail。 |

# 7 監控營運與可觀測性

機構級平台的關鍵不是「策略會跑」，而是「策略出事時知道哪裡出事」。因此，每一筆 Signal、Risk Decision、Order、Fill、Position Update 與 PnL Change 都應具備可追蹤 ID，並串接到 Logs / Metrics / Traces。

| 觀測對象 | 必要指標 | 告警條件範例 |
| --- | --- | --- |
| 資料流 | Data Freshness、Kafka Lag、Missing Bar、Tick Gap | 行情延遲超過門檻、資料缺口、特徵更新停止。 |
| 策略 | Signal Count、Target Position、Strategy Latency、Drift | 訊號數異常、目標部位與實際部位偏離。 |
| 風控 | Blocked Orders、Limit Usage、Risk Decision Latency | 風控阻擋比例異常、曝險接近上限。 |
| 執行 | Order Ack Latency、Fill Rate、Reject Ratio、Slippage | 券商 API 失敗、成交率過低、滑價異常。 |
| 系統 | CPU、Memory、Network、DB Connection、Error Rate | 服務不可用、錯誤率升高、資源耗盡。 |
| 交易結果 | PnL、Drawdown、TCA、Market Impact | 虧損超過停損線、TCA 劣化、異常成交。 |

# 8 非功能性需求（NFR）

| NFR 類別 | 要求 | 衡量方式 |
| --- | --- | --- |
| 可用性 | 核心交易服務需具備明確降級與重啟策略。 | SLA、MTTR、Incident Count。 |
| 延遲 | 即時交易鏈路需分層定義延遲預算。 | Market Data → Feature → Signal → Risk → OMS 的 p95 / p99 latency。 |
| 可重現性 | 研究與回測結果需能重跑並得到一致結果。 | 資料版本、程式版本、參數版本、環境版本。 |
| 可觀測性 | 所有關鍵事件需具備 trace id 與可查詢紀錄。 | Log Coverage、Trace Coverage、Dashboard Coverage。 |
| 安全性 | 券商金鑰與交易權限不得硬編碼；高風險操作需 RBAC。 | Secrets Audit、Permission Review、Access Log。 |
| 合規性 | 交易決策、風控結果、人工操作需可稽核。 | Audit Trail 完整率、報表產出時間。 |
| 可擴充性 | 可支援新增資料源、策略、券商與執行演算法。 | 新增模組所需變更範圍與回歸測試結果。 |
| 可靠性 | 資料中斷、券商失敗、策略異常時需有 fallback。 | 故障演練、Failover Test、Rollback Test。 |

# 9 大廠開發治理與落地路線圖

落地時不建議一次做完整機構級平台。比較務實的方式，是先做可驗證的 MVP，再逐步補齊資料治理、策略發布、風控、監控與高可用能力。

## 9.1 開發治理原則

模組化：Data、Research、Governance、Execution、Risk、Monitoring 分開開發，靠明確 API / Event Contract 串接。

版本化：資料、策略、參數、模型、Artifact、部署環境都要可版本化。

審核化：策略從研究進入正式交易前必須有審核流程與發布紀錄。

可觀測：從 Signal 到 Fill 的每個環節都要可追蹤。

安全預設：權限、金鑰、人工 override、交易限制都要預設保守。

## 9.2 建議落地路線圖

| 階段 | 目標 | 交付物 | 成功標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0：Architecture Baseline | 定義系統邊界、資料流、策略生命週期與風控原則。 | SAD、資料字典、事件契約草案、MVP 範圍。 | 團隊對 Research / Execution 分界有共識。 |
| Phase 1：Research MVP | 以 FinLab / VectorBT 建立日線策略研究與回測流程。 | 研究 Notebook、Backtest Report、Strategy Definition。 | 可重現策略研究結果。 |
| Phase 2：Paper Trading MVP | 接入即時行情與模擬訂單流程，不送真單。 | Live Feature、Signal Runtime、Paper OMS、監控儀表板。 | 訊號、風控、訂單狀態可端到端追蹤。 |
| Phase 3：Controlled Production | 小資金或沙盒環境接入券商 API。 | Broker Gateway、Pre-Trade Risk、Audit Trail、Rollback。 | 交易穩定，異常可停用與復盤。 |
| Phase 4：Scale & Governance | 擴充多策略、多帳戶、多資料源與正式治理。 | Strategy Registry、Approval Workflow、TCA、合規報表。 | 策略發布與交易營運流程標準化。 |

# 10 附錄：名詞與設計口訣

## 10.1 名詞表

| 名詞 | 說明 |
| --- | --- |
| Alpha | 策略相對於市場或基準產生的超額收益來源。 |
| Research Alpha | 由歷史資料、因子、模型或規則研究出的交易訊號，通常在 Research Platform 驗證。 |
| Execution Alpha | 透過更好的下單時機、價格、分批方式與流動性判斷降低交易成本或提升成交品質。 |
| Strategy Definition | 策略規格，包含標的池、訊號條件、參數、資金配置、再平衡與風控要求。 |
| OMS | Order Management System，負責訂單生命週期管理。 |
| EMS | Execution Management System，負責執行演算法與成交品質。 |
| TCA | Transaction Cost Analysis，交易成本分析，用於評估滑價、市場衝擊與成交品質。 |
| Paper Trading | 紙上交易，不送真實訂單，用即時資料模擬策略與交易流程。 |
| Walk-Forward Test | 滾動式樣本外驗證，用於測試策略在不同時間區間的穩定性。 |

## 10.2 心法內化

用五歲小孩也能懂的方式說：Research Platform 是先在紙上想清楚「這個方法會不會贏」；Execution Platform 是真的上場時決定「怎麼跑、怎麼避開撞車、怎麼安全到終點」。FinLab 很適合幫你在紙上驗證策略，但正式上場還需要交易執行、風控與監控。

## 10.3 三句口訣

研究找 Alpha，執行控成交。

策略先驗證，再發布，再交易。

風控與監控不是附加功能，是正式交易的剎車與儀表板。